## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КУРАГИНО

## КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2012г                             р.п. Курагино	      № 151 - П

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и жилого

фонда к работе в осеннее-зимний

период 2012-2013 года расположенных на

территории муниципального

образования поселок Курагино

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, в целях координации работ по подготовке инженерных  систем жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда муниципального образования поселок Курагино, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно- технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Курагино ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы расположенных на территории муниципального образования поселок Курагино к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 годов. (приложение 1)

2. Проведение профилактических работ и порядок выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы осуществлять в соответствии с действующим законодательством и правилами подготовки, оценки готовности и работы в отопительный период  предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы на территории муниципального образования поселок Курагино.

3. К регламентным, профилактическим и ремонтным работам приступить с 21 мая 2012 года, после окончания отопительного сезона 2011-2012 г.г., с завершением работ до 10 сентября 2012 года.

4. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства:

- провести годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирных  жилых домах, с целью уточнения необходимых работ по подготовке жилых домов к эксплуатации в осеннее-зимний период 2012-2013 годов;

- осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осеннее-зимних условиях 2012-2013 годов;

- осуществлять особый контроль за подготовкой теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 годов;

- обеспечить устранение всех нарушений, выявленных в период прохождения отопительного периода 2011-2012годов;

- обеспечить в установленные сроки подготовку систем инженерного обеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы, внутренних систем инженерного обеспечения зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, спецавтотехники, инвентаря;

- проводить тщательный анализ поступающих жалоб и обращений граждан  на недостатки в содержании и эксплуатации жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерных систем жизнеобеспечения, принимать незамедлительные меры по их устранению;

- обеспечить создание аварийного запаса материально-технических ресурсов на базе предприятий жилищно-коммунальных хозяйств;

- обеспечить на котельных расположенных на территории муниципального образования поселок Курагино неснижаемые нормативные запасы топлива  к началу отопительного сезона, обеспечить контроль за его использованием и пополнением.

5. Руководителю Управляющей компании, председателям ТСЖ, оформить и представить в администрацию поселка Курагино «Паспорта готовности МКД к эксплуатации в зимних условиях» до 10 сентября 2012 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселка Краева С.А.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Тубинские  вести».

Глава администрации                                                         С. А. Кнауб

Приложение № 1

к постановлению

администрации поселка

Курагино

от  29.05.2012г  №  151-П

Состав

##### Рабочей группы по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории муниципального образования п. Курагино к работе в осеннее-зимний  период 2012-2013годов.

| ##### Краев Сергей Анатольевич | ##### Зам. Главы администрации поселка, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| ##### Николенко Геннадий Викторович Елфимова Елена Вячеславовна | ##### специалист администрации поселка, заместитель председателя рабочей группы специалист администрации поселка, секретарь рабочей группы |
| Члены группы: |  |
| ##### Морозов Александр Сергеевич | ##### Директор ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» (по согласованию) |
| ##### Долженко Игорь Владимирович | ##### Директор МП «Гарант» (по согласованию) |
| ##### Носонов Виталий Алексеевич | Начальник МУ «Управление капитального строительства» администрации Курагинского района. (по согласованию) |