- Приложение № 3

- к муниципальной программе поселка Курагино « Комплексное развитие и обеспечение жизнедеятельности муниципального образования поселок Курагино»

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА КУРАГИНО» НА 2014-2016 ГОДЫ

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории муниципального образования поселка Курагино» на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Комплексное развитие и обеспечение жизнедеятельности муниципального образования поселок Курагино» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация поселка Курагино |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация поселка Курагино |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: - Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования поселок Курагино; увеличение уровня благоустроенности территории поселка Курагино для улучшения условий и комфортности проживания граждан. Задачи программы: - приведение улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам; - совершенствование системы комплексного благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселка Курагино. |
| Целевые индикаторы | - - Количество световых точек; - - Обустройство клумб и цветников; - - Устройство новых детских площадок; - - Количество сухих и аварийных деревьев; - - Объем сбора и вывоза мусора; - - Объем выкашивания газонов, пустырей и обочин автодорог. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 922,37 тыс. рублей за счет бюджета муниципального образования. 2014 год- 7285,17 тыс.рублей. 2015 год- 7318,60 тыс.рублей. 2016 год- 7318,60 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией поселка Курагино. Администрация несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости

- принятия подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства поселка Курагино, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения .

Подпрограмма разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления администрации поселка Курагино:

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов;

- организация освещения улиц.

- 2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является:

- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования поселок Курагино; увеличение уровня благоустроенности территории поселка Курагино для улучшения условий и комфортности проживания граждан.

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- приведение улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;

- совершенствование системы комплексного благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселка Курагино.

2.2.3. Муниципальным  заказчиком подпрограммы является администрация поселка Курагино.

К компетенции администрации поселка Курагино в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Курагино:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

4) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

5) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

Кроме того,  администрация поселка Курагино осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

ежегодная оценка эффективности реализации подпрограммы 
в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации поселка Курагино от 09.09.2013 № 219-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Курагино, их формировании и реализации».

2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

2.2.5. Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

| Наименование показателя результативности | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество световых точек | шт. | 439 | 449 | 454 |
| - Обустройство клумб и цветников | кв.м | 264 | 264 | 264 |
| - Устройство новых детских площадок | шт. | 2 | 2 | 2 |
| - Количество сухих и аварийных деревьев | шт. | 20 | 20 | 20 |
| - Объем сбора и вывоза мусора | куб.м | 1640 | 1640 | 1640 |
| - Объем выкашивания газонов, пустырей и обочин автодорог | кв.м | 36000 | 36000 | 36000 |

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы осуществляется путем привлечения средств поселкового бюджета.

- Механизмами реализации подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Курагино» являются:

- - деятельность администрации поселка Курагино по выполнению планов доходов поселкового бюджета;

- - осуществление отбора на конкурсной основе исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по каждому подпрограммному мероприятию;

- - согласование с участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования;

- - планомерная работа организаций обслуживающих объекты благоустройства;

- - при необходимости организация проведения специализированной экспертизы конкретных мероприятий подпрограммы и по результатам экспертизы произведение их доработки.

- 2.4. Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией поселка Курагино.

Администрация несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрацией осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

ежегодная оценка эффективности реализации подпрограммы 
в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации поселка Курагино от 09.09.2013 № 219-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Курагино, их формировании и реализации».

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации мероприятий подпрограммы.

- создание благоприятных условий проживания жителей поселка Курагино;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселка                Курагино;

- увеличение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных      дорог, пешеходных дорожек поселка Курагино.

- улучшение внешнего облика поселка Курагино.

- 2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.